Индивидуальный предприниматель включен в РНП за срыв работ      по капремонту спортзала Новопокровской СОШ в г.    Кувандыке

Оренбургское УФАС России рассмотрело обращение МБОУ «Новопокровская СОШ им.    Н.А.    Евсюкова Кувандыкского городского округа Оренбургской области» о включении в Реестр недобросовестных поставщиков сведений об индивидуальном предпринимателе в связи с неисполнением госконтракта на выполнение капитального ремонта спортзала школы.
Начальная цена контракта составила чуть более 2,    5    млн.    рублей.    Закупка проходила в рамках реализации регионального проекта «Успех каждого ребенка».
В ходе рассмотрения материалов дела Комиссией управления установлено,    что индивидуальный предприниматель стал победителем аукциона со снижением цены на 19%    и подписал с заказчиком госконтракт,    который предусматривал сдачу работ подрядчиком до начала учебного года.    Однако в установленный срок работы подрядчик не выполнил,    сославшись на выявление в рамках ремонта дополнительных затрат,    не включенных в смету.
Доказательств,    свидетельствующих о невозможности исполнения условий указанного контракта,    а также принятия всех необходимых мер для его исполнения,    предприниматель в материалы дела не представил,    в связи с чем требование заказчика было удовлетворено.
Сведения о предпринимателе включены в РНП,    что не позволит ему в течение двух лет участвовать в закупках для государственных и муниципальных нужд
 
Оренбургское УФАС России напоминает,    что,    принимая решение об участии в закупке и подавая соответствующую заявку,    участник несет риск наступления неблагоприятных для него последствий,    предусмотренных Законом о контрактной системе в случае совершения им действий (бездействия)    в противоречие его требованиям.

2021-11-25    10:33:00