За невыполнение работ по контракту ООО «ЖЕЛЕЗОБЕТОН 2005» включено в РНП

За неисполнение контракта на установку и ремонт дорожных знаков ООО «ЖЕЛЕЗОБЕТОН 2005» включено в РНП.
Антимонопольное ведомство рассмотрело обращение Управления строительства,    жилищно-коммунального и дорожного хозяйства администрации МО Кувандыкский городской округ Оренбургской области о включении в реестр недобросовестных поставщиков (РНП)    сведений в отношении ООО «ЖЕЛЕЗОБЕТОН 2005».
По итогам аукциона между управлением и обществом был заключен контракт на установку и ремонт дорожных знаков на железнодорожных переездах Кувандыкского городского округа.    До 1    августа 2022    года ООО «ЖЕЛЕЗОБЕТОН 2005» обязано было выполнить условия договора,    но согласно акту проверки заказчика от 7    сентября 2022    организация к работам не приступала.
Доказательств о невозможности исполнения контракта общество не представило.
Изучив материалы дела,    Комиссия Оренбургского УФАС России приняла решение о включении ООО «ЖЕЛЕЗОБЕТОН 2005» в РНП сроком на 2    года.

2022-10-05    12:48:00