Музей истории Оренбурга остался без дизайн-проекта из-за недобросовестных действий организации

Антимонопольная служба рассмотрела обращение МБУ «Музей истории Оренбурга» в отношении ООО «Монтестори Парк» о включении общества в РНП.
Обстоятельства дела:
Музей нуждался в разработке дизайн-проекта помещений для здания на проспекте Парковом города Оренбурга.    В ноябре 2022    года была запущена закупочная процедура.    Начальная цена контракта составила 600    тысяч рублей.
Оценив все риски,    ООО «Монтестори Парк» приняло решение участвовать в запросе котировок*.    Общество снизило цену контракта более чем в два раза,    победило и заключило контракт с заказчиком.
Что было дальше?
Результат работ передан заказчику с нарушением сроков.    Более того подрядчик допустил ряд недостатков в дизайн-проекте,    среди которых:
-    не согласованы проектные решения с заказчиком (конструктивные,    цветофактурные,    планировочные);
-    не соблюдены концепции некоторых помещений;
-    не согласован план размещения элементов инфраструктуры;
-    не соответствуют цветовые решения помещений;
-    не принят во внимание статус здания,    которое относится к объектам культурного значения ансамбль «Усадьба городская А.Г.    Хусаинова»;
-    иные нарушения.
Приемочная комиссия отказала в приемке работ,    так как указанные недостатки оказались существенными для заказчика и устранить их не представлялось возможным.    Организация подошла формально и недостаточно ответственно к исполнению дизайн-проекта.    В связи с чем музей истории Оренбурга принял решение об одностороннем расторжении контракта.
Подрядчик не предпринял все возможные меры,    чтобы исполнить обязательства по договору надлежащим образом,    в результате чего Оренбургское УФАС России включило сведения об ООО «Монтестори Парк» в РНП сроком на два года.    Это значит,    что на протяжении этого времени организация не сможет участвовать в госзакупках.
 
*Запрос котировок -    это процедура выбора поставщика (подрядчика,    исполнителя)    путём размещения в ЕИС извещения для неограниченного круга лиц,    в которой победителем признаётся участник закупки,    соответствующий установленным требованиям и предложивший наименьшую цену.

2023-02-28    03:35:00